# ESTADOS DE AVANCE

Proyecto Meraki  |  Ingeniería en Informática  |  Fase 2

Integrantes: Adriana Ávila · Natalia Leiva     •     Fecha de elaboración: 27/10/2026

# 1. Propósito y alcance del registro

Presentar un resumen del estado actual del proyecto Meraki, identificando las actividades completadas, en desarrollo y pendientes, según la planificación incremental establecida. La información detallada sobre las tareas realizadas, las dificultades encontradas y los ajustes efectuados se encuentra en el documento complementario « Anexo_Meraki_Registro_Incrementos ».

Corte documental de referencia: 20/10/2026. Actualización de estado: 27/10/2026, según información del equipo. El registro se prepara retrospectivamente; no presupone evidencias históricas individuales ni certifica funcionalidades no verificadas.

# 2. Estado general por incremento

| Incremento / período | Estado documentado al 20/10 | Control / siguiente verificación |
| --- | --- | --- |
| 1 · Definición (sem. 1–3) | Completado (documentación) | Requisitos, alcance y objetivos documentados. |
| 2 · Diseño (sem. 4–5) | Completado (diseño) | Diagramas, modelo relacional y mockups; no equivale a implementación. |
| 3 · Preparación (sem. 6–10) | Completado (preparación) | Herramientas configuradas y documentación de pruebas preparada. |
| 4 · Backend y Back Office | En desarrollo (actualización 27/10) | Programación iniciada; Backend aún no finalizado. Verificar funciones implementadas antes de cerrar el incremento. |
| 5 · Front Office y reservas | Planificado en corte documental | Verificar servicios, disponibilidad y reservas mediante ejecución. |
| 6 · Integraciones y validación | Planificado en corte documental | Registrar integraciones y pruebas cuando estén verificadas. |

# 3. Hitos y aspectos que requieren seguimiento

| Hito / situación | Resultado conocido | Acción de control |
| --- | --- | --- |
| Revisión del alcance | Se incorporó gestión de trabajadoras, servicios asignados y horarios individuales. | Verificar consistencia de RF, diagramas, BD y pruebas. |
| Configuración de entorno | Se registraron dificultades con Docker y WSL 2, posteriormente corregidas. | Conservar referencias del anexo de incrementos; sin recrear capturas antiguas. |
| Diseño de pruebas | 42 casos preparados; al corte del 20/10 figuraban pendientes de ejecución. | Actualizar resultados exclusivamente desde el Excel de pruebas. |
| Programación posterior al corte | La programación de Meraki está en curso; el Backend aún no se ha terminado (informado el 27/10). | Continuar el Backend; registrar los módulos verificados y actualizar el seguimiento conforme avance. |

# 4. Actualización operativa

Completar esta sección con los avances reales posteriores al 20/10/2026, sin modificar retrospectivamente el corte documental.

| Fecha / incremento | Actividad comprobada | Estado | Referencia de evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/10/2026 · Incremento 4 | Programación iniciada; Backend todavía incompleto. | En desarrollo | Avance informado por el equipo; sin evidencia individual adjunta en este registro. |
| Por completar | Por completar | Pendiente de registrar | Documento o enlace existente |

# 5. Criterio de actualización

Actualizar al cierre de cada bloque funcional o entrega. Usar los estados «completado», «en desarrollo», «bloqueado» o «pendiente». Registrar evidencia solo cuando exista; si no hay respaldo individual, referenciar el documento consolidado disponible. La Carta Gantt y el registro de incrementos mantienen el detalle del calendario y de las actividades.

Documentos de referencia: Registro de seguimiento de incrementos; Anexo de actas de reunión; Carta Gantt