PROYECTO CAPSTONE · MERAKI

# ACTAS DE REUNIÓN

Registro de decisiones, acuerdos y compromisos del equipo

Integrantes: Adriana Ávila · Natalia Leiva

Carrera: Ingeniería en Informática

Documento complementario de gestión — Fase 2

# 1. Presentación

Este documento reúne registros de reuniones y acuerdos de gestión asociados al proyecto Meraki, plataforma web orientada a la búsqueda y reserva de servicios de estética y cuidado personal y a la administración de los emprendimientos.

Se prepararon actas temáticas sobre decisiones efectivamente abordadas durante la definición y revisión del proyecto. Su finalidad es conservar la trazabilidad de los acuerdos, responsabilidades, dificultades y acciones de seguimiento conforme a la metodología incremental.

# 2. Índice de actas

Acta N.º 01 — Definición del proyecto y tecnologías

Acta N.º 02 — Metodología incremental, arquitectura y base de datos

Acta N.º 03 — Flujo de reservas, abonos y suscripciones

Acta N.º 04 — Preparación tecnológica y colaboración en GitHub

Acta N.º 05 — Actualización del alcance: trabajadoras y disponibilidad individual

Acta N.º 06 — Actualización de requerimientos y planificación de pruebas

# 3. Actas para validar

# Acta N.º 01 — Definición del proyecto y tecnologías

| Acta N.º | 01 |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 08/08/26 - 14:30 hrs |
| Participantes | Adriana Ávila y Natalia Leiva [confirmar asistencia real] |
| Objetivo | Seleccionar una problemática para el proyecto Capstone y delimitar la propuesta tecnológica inicial. |
| Temas tratados | Alternativas de proyecto y necesidades del público objetivo; organización de emprendimientos de estética y cuidado personal; dificultades para encontrar servicios y coordinar reservas; opciones tecnológicas viables para un proyecto académico. |
| Decisiones / acuerdos | Desarrollar Meraki como plataforma web con Front Office público para clientas y Back Office para emprendedoras. Considerar Node.js para el Backend y PostgreSQL para persistencia de datos, usando Visual Studio Code y Git como herramientas de desarrollo. |
| Tareas / compromisos | Redactar problemática y objetivos; definir alcance inicial del MVP; investigar la instalación de Node.js y PostgreSQL; organizar repositorios y documentos. |
| Responsables | Ambas integrantes |
| Riesgos / bloqueos | Alcance demasiado amplio para el tiempo académico; necesidad de aprender herramientas nuevas. |
| Resultado / seguimiento | Se estableció una primera propuesta de plataforma y un conjunto de tecnologías a investigar, sujeto a revisión conforme avance el proyecto. |
| Estado del acta | Aprobada |

# Acta N.º 02 — Metodología incremental, arquitectura y base de datos

| Acta N.º | 02 |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 15/09/26 - 20:30 hrs |
| Participantes | Adriana Ávila y Natalia Leiva |
| Objetivo | Establecer cómo se desarrollará Meraki y organizar el diseño técnico |
| Temas tratados | Comparación de formas de trabajo; adopción de metodología incremental; planificación de 18 semanas; definición de Front Office, Back Office y Backend; relaciones de datos para emprendedoras, emprendimientos, servicios, clientas y reservas; necesidad de diagramas y reglas de negocio. |
| Decisiones / acuerdos | Utilizar metodología incremental con entregables y revisión progresiva. Diseñar una arquitectura modular con Backend en Node.js y base de datos PostgreSQL. Elaborar modelos de datos, diagramas UML, requerimientos y Carta Gantt antes de la implementación. |
| Tareas / compromisos | Completar diseño lógico y relacional; revisar integridad de entidades y relaciones; documentar incrementos y responsabilidades; preparar Carta Gantt y material técnico. |
| Responsables | Ambas integrantes |
| Riesgos / bloqueos | Cambios del modelo de datos al precisar reglas de disponibilidad; tiempos de aprendizaje de PostgreSQL y diagramación. |
| Resultado / seguimiento | Se definió una forma de trabajo incremental y se organizó el diseño previo a la programación. Los modelos quedarían sujetos a ajustes de alcance posteriores. |
| Estado del acta | Aprobada |

# Acta N.º 03 — Flujo de reservas, abonos y suscripciones

| Acta N.º | 03 |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 22/09/26 - 21:00 hrs |
| Participantes | Adriana Ávila y Natalia Leiva [confirmar asistencia real] |
| Objetivo | Precisar la experiencia de las clientas y el mecanismo académico de pagos de Meraki. |
| Temas tratados | Suscripción mensual de emprendedoras; complejidad de los pagos entre múltiples comercios. |
| Decisiones / acuerdos | Solicitar nombre, correo y teléfono al reservar. Contemplar abono previo a la confirmación y consulta/cancelación mediante enlace. Usar Transbank Webpay Plus normal en ambiente de integración, no Webpay Mall, para demostrar pagos sin dinero real; renovación mensual de suscripción iniciada manualmente. |
| Tareas / compromisos | Actualizar reglas de reserva y estados de pago; separar el registro de abonos y de pagos de suscripción; investigar la integración de Webpay Plus con Node.js; |
| Responsables | Ambas integrantes. Responsable concreto de integración: por confirmar. |
| Riesgos / bloqueos | Dificultad de integración de pagos; Webpay Plus estándar no distribuye automáticamente fondos entre emprendimientos; posibles fallas del servicio de correo. |
| Resultado / seguimiento | Se acotó la demostración académica de pagos, manteniendo las suscripciones como ingreso de Meraki y los abonos asociados a las reservas de servicios. |
| Estado del acta | Aprobada |

# Acta N.º 04 — Preparación tecnológica y colaboración en GitHub

| Acta N.º | 04 |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 13/10/26 |
| Participantes | Adriana Ávila y Natalia Leiva |
| Objetivo | Coordinar los equipos de trabajo y resolver dificultades iniciales de instalación y versionado. |
| Temas tratados | Configuración de Visual Studio Code, Node.js, PostgreSQL y Docker; revisión del estado de WSL 2; uso de GitHub y GitHub Desktop para colaborar entre dos personas; estructura del repositorio para Backend, Front Office y Back Office; carga y reemplazo de documentación. |
| Decisiones / acuerdos | Trabajar sobre un repositorio compartido, con cambios versionados; utilizar Docker como apoyo para el entorno local; mantener la documentación de avances y las pruebas previstas sin afirmar que la plataforma ya está implementada. |
| Tareas / compromisos | Verificar instalación de herramientas; resolver problemas de Windows/WSL/Docker; establecer flujo de colaboración y revisión de cambios; organizar carpetas y documentación. |
| Responsables | Ambas integrantes; cada una verifica su entorno y coordina los cambios del repositorio. |
| Riesgos / bloqueos | Problemas de instalación de Docker Desktop y WSL 2; demoras o confusión al clonar o sincronizar repositorios; riesgo de sobrescribir cambios. |
| Resultado / seguimiento | Se avanzó en la preparación del entorno y en acuerdos básicos de colaboración. La instalación de herramientas |
| Estado del acta | Aprobada |

# Acta N.º 05 — Actualización del alcance: trabajadoras y disponibilidad individual

| Acta N.º | 05 |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 19/10/26 - 17:30 hrs |
| Participantes | Adriana Ávila y Natalia Leiva |
| Objetivo | Corregir una limitación del diseño inicial para admitir emprendimientos que cuentan con más de una persona atendiendo. |
| Temas tratados | Revisión de observaciones al alcance; diferencia entre emprendedora que trabaja sola y emprendimiento con personal; asignación de servicios a trabajadoras; horarios y bloqueos individuales; citas simultáneas de personas diferentes; ausencia de login de trabajadoras en el MVP. |
| Decisiones / acuerdos | Permitir que una emprendedora administre una o más trabajadoras. Si atiende sola, debe figurar como persona responsable en la agenda y las reservas. Asociar cada servicio a quienes pueden realizarlo; controlar conflictos de horario por persona y permitir reservas simultáneas para distintas personas. Las trabajadoras no tendrán acceso independiente al Back Office. |
| Tareas / compromisos | Actualizar RF, reglas de negocio e historias de usuario; ajustar clases, modelo relacional y diagramas de actividad/casos de uso; revisar Front Office y Back Office para seleccionar o administrar personas responsables. |
| Responsables | Ambas integrantes; coordinación de la revisión documental. |
| Riesgos / bloqueos | Incremento del alcance y necesidad de mantener consistencia entre requisitos, diagramas, base de datos y pruebas. |
| Resultado / seguimiento | Se incorporó formalmente la gestión de trabajadoras en el diseño, preservando el caso principal de la emprendedora independiente. |
| Estado del acta | Aprobada |

# Acta N.º 06 — Actualización de requerimientos y planificación de pruebas

| Acta N.º | 06 |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 20/10/26 - 18:00 hrs |
| Participantes | Adriana Ávila y Natalia Leiva |
| Objetivo | Alinear la documentación de Fase 2 y los casos de prueba con el alcance revisado. |
| Temas tratados | Revisión de requisitos funcionales y reglas de negocio; pruebas separadas para emprendedora independiente y emprendimiento con trabajadoras; pruebas de suscripción mensual; trazabilidad RF–CP; preparación de registro de resultados e incidencias. |
| Decisiones / acuerdos | Consolidar 31 requerimientos funcionales, 13 reglas de negocio y 21 historias de usuario, vinculados con 42 casos de prueba planificados. Mantener los casos de reservas sin personal adicional y agregar pruebas específicas de trabajadoras y concurrencia. Registrar resultados reales solo cuando se ejecuten. |
| Tareas / compromisos | Actualizar Excel de casos, trazabilidad, resultados y resumen; corregir los apartados 20 y 21 del documento 2.4 y el anexo del plan de pruebas; verificar referencias y cifras en toda la documentación. |
| Responsables | Ambas integrantes; ejecución y revisión de pruebas compartidas. |
| Riesgos / bloqueos | Desajustes de versiones documentales; riesgo de dar como aprobadas funcionalidades no implementadas; necesidad de sincronizar anexos. |
| Resultado / seguimiento | Se preparó un plan coherente de 42 pruebas pendientes de ejecución, sujeto a actualizaciones según los avances reales de implementación. |
| Estado del acta | Aprobada |

# 4. Plantilla para nuevas reuniones

| Acta N.º | [Número] |
| --- | --- |
| Fecha y hora | [Fecha / hora] |
| Participantes | [Personas presentes] |
| Objetivo | [Objetivo de la reunión] |
| Temas tratados | [Puntos revisados] |
| Decisiones / acuerdos | [Decisiones efectivamente adoptadas] |
| Tareas / compromisos | [Acciones concretas] |
| Responsables | [Quién realizará cada tarea] |
| Fecha compromiso | [Fecha pactada o sin fecha definida] |
| Riesgos / bloqueos | [Dificultades y medidas, si corresponde] |
| Resultado / seguimiento | [Avances o próxima revisión] |
| Evidencias | [Documentos, capturas o enlaces, si existen] |